SYSTEM INTEGRATION TESTING

# Dokumen SIT CMS Website

System Integration Testing - CMS / Admin Panel

| Dokumen | System Integration Testing CMS Website |
| --- | --- |
| Ruang Lingkup | CMS / Admin Panel |
| Project Area | Folder cms / admin panel |
| Versi | Versi 1.0 |
| Tanggal | 20 Mei 2026 |

Ringkasan Dokumen Dokumen ini menjelaskan pengujian integrasi sistem untuk CMS website. Fokus utama adalah memastikan modul-modul CMS saling terhubung dan mendukung proses pengelolaan konten secara konsisten.

Catatan: Dokumen ini bersifat high level dan tidak membahas detail implementasi source code.

# Daftar Isi

1. Pendahuluan

2. Tujuan SIT

3. Scope Pengujian CMS

4. Integrasi Fitur yang Diuji

5. Skenario Pengujian Integrasi Sederhana

6. Environment & Integration Testing

7. Hasil Pengujian

8. Kendala Minor

9. Kesimpulan

Daftar isi dapat diperbarui kembali apabila terdapat perubahan struktur dokumen.

# 1. Pendahuluan

System Integration Testing (SIT) merupakan proses pengujian untuk memastikan integrasi antar modul dalam CMS berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan untuk memvalidasi alur utama CMS, mulai dari autentikasi user, akses dashboard, pengelolaan data, upload file, hingga publikasi konten.

Dokumen ini difokuskan pada CMS/admin panel. Pembahasan dibuat secara umum agar mudah dipahami oleh tim QA, development, project owner, maupun stakeholder non teknis.

Deskripsi gambar: Halaman Login dan Dashboard CMS.

# 2. Tujuan SIT

Tujuan SIT adalah memastikan fitur-fitur utama CMS terintegrasi satu sama lain dan dapat mendukung proses operasional pengelolaan konten website.

Memastikan proses login, session, dan hak akses user berjalan sesuai role yang diberikan.

Memastikan dashboard dapat mengambil dan menampilkan ringkasan data dari sistem.

Memastikan proses CRUD data tersimpan dan terbaca kembali dengan benar.

Memastikan upload file/gambar dapat digunakan pada modul konten yang membutuhkan media.

Memastikan konten yang dipublish dapat diproses oleh sistem dan siap digunakan oleh website publik.

Memastikan relasi antar data seperti kategori, konten, file, dan user tetap konsisten.

Memastikan integrasi CMS dengan database berjalan stabil untuk proses baca dan simpan data.

# 3. Scope Pengujian CMS

| Area | Keterangan |
| --- | --- |
| In Scope | Login, authentication, dashboard, CRUD modul CMS, upload file/gambar, publish content, relasi data/module, dan integrasi database. |
| Out of Scope | Detail coding, unit test, penetration test, load test mendalam, dan validasi visual detail public website. |
| Environment | Environment SIT/UAT CMS yang terhubung dengan backend dan database pengujian. |
| User Penguji | QA, developer, administrator CMS, atau stakeholder yang memiliki akses pengujian. |

# 4. Integrasi Fitur yang Diuji

| Fitur Integrasi | Fokus Pengujian |
| --- | --- |
| Login & Authentication | Integrasi halaman login, validasi akun, session/token, profile user, role, dan permission menu. |
| Dashboard | Integrasi data ringkasan, statistik, atau informasi utama setelah user login. |
| CRUD Data | Integrasi tambah, ubah, lihat, hapus, pencarian, filter, dan pagination pada CMS. |
| Upload File/Gambar | Integrasi file manager/upload field menggunakan Amazon S3, penyimpanan file, metadata file, dan penggunaan file pada konten. |
| Publish Content | Integrasi status konten, proses simpan, preview/publish, dan kesiapan data untuk public website. |
| Relasi Antar Data/Module | Integrasi kategori dengan konten, news highlight, report section/item, menu, role, dan permission. |
| Integrasi Database | Integrasi penyimpanan, pembacaan, update, delete, validasi data, serta konsistensi transaksi sistem. |

Deskripsi Gambar: Halaman Edit data News dan merupakan contoh tampilan CRUD.

# 5. Skenario Pengujian Integrasi Sederhana

| ID | Area | Skenario | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| SIT-CMS-001 | Login & Authentication | Login menggunakan user aktif dengan role yang valid. | User berhasil masuk dan menu tampil sesuai hak akses. |
| SIT-CMS-002 | Dashboard | Buka dashboard setelah login. | Dashboard menampilkan ringkasan data tanpa error. |
| SIT-CMS-003 | CRUD Data | Tambah data konten, ubah data, lalu buka kembali detailnya. | Data tersimpan, berubah sesuai input, dan dapat dibaca kembali. |
| SIT-CMS-004 | CRUD Data | Hapus/nonaktifkan data yang tidak digunakan. | Data tidak lagi tampil pada daftar aktif sesuai aturan modul. |
| SIT-CMS-005 | Upload File/Gambar | Upload gambar atau file melalui CMS/file manager. | File berhasil tersimpan dan dapat dipilih pada form konten. |
| SIT-CMS-006 | Publish Content | Ubah status konten menjadi published lalu simpan. | Status publish tersimpan dan data siap digunakan oleh website publik. |
| SIT-CMS-007 | Relasi Data | Hubungkan konten dengan kategori/section/file terkait. | Relasi tersimpan dan tampil konsisten pada daftar/detail modul. |
| SIT-CMS-008 | Role & Permission | Login dengan user berbeda role dan akses menu terkait. | Akses menu/aksi mengikuti permission user. |
| SIT-CMS-009 | Integrasi Database | Simpan perubahan pada beberapa modul utama. | Data tersimpan konsisten dan tidak terjadi duplikasi/kehilangan data. |
| SIT-CMS-010 | Log Activity | Lakukan create/update pada konten CMS. | Aktivitas user tercatat pada log/riwayat sistem jika modul tersedia. |

# 6. Environment & Integration Testing

Pengujian environment dan integrasi dilakukan untuk memastikan CMS/admin panel pada environment development dapat berkomunikasi dengan backend/API sesuai kebutuhan fitur utama. Validasi dilakukan secara umum tanpa membahas detail struktur API internal.

## 6.1 Environment Testing

| Component | URL |
| --- | --- |
| CMS URL | dev-cms.lncorp.local |
| Backend/API URL | dev-be.lncorp.local |

[Placeholder Screenshot] Bukti validasi koneksi CMS ke Backend/API pada environment development.

## 6.2 Integration Testing Scope

Pada ruang lingkup SIT, CMS telah diuji secara umum untuk memastikan integrasi berikut berjalan sesuai kebutuhan fitur utama:

Koneksi ke backend API

Authentication/login

Pengambilan data dari API

Submit/create data ke API

Update data

Delete data

Upload file/image

Response handling

Error handling dasar

## 6.3 Integration Test Summary

Tabel berikut merangkum validasi endpoint dan integrasi secara high level pada environment development. Link endpoint yang dicantumkan bersifat contoh dan digunakan sebagai referensi validasi integrasi CMS ke Backend/API.

| No | Module | API/Endpoint | Expected Result | Actual Result | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login | Authentication/Login API Link: dev-be.lncorp.local/api/auth/login | CMS dapat mengirim kredensial dan menerima response login sesuai hak akses. | Login berhasil dan session/token digunakan untuk akses CMS. | Passed |
| 2 | Dashboard | Dashboard/Summary API Link: dev-be.lncorp.local/api/dashboard/summary | CMS dapat mengambil ringkasan data utama dari backend. | Data dashboard tampil dari backend tanpa error. | Passed |
| 3 | Content Management | Content CRUD API Link: dev-be.lncorp.local/api/content | CMS dapat melakukan create, read, update, dan delete data konten. | Data konten dapat disimpan, diperbarui, ditampilkan, dan dihapus sesuai akses. | Passed |
| 4 | Media Upload | Media/File Upload API Link: dev-be.lncorp.local/api/media/upload | CMS dapat mengunggah file/image dan menerima referensi media. | File/image berhasil diunggah dan dapat digunakan pada konten. | Passed |
| 5 | User Management | User/Role Management API Link: dev-be.lncorp.local/api/users | CMS dapat mengambil dan mengelola data user/role sesuai permission. | Data user/role tampil dan perubahan tersimpan sesuai kebutuhan. | Passed |
| 6 | Publish Content | Publish/Status Update API Link: dev-be.lncorp.local/api/content/publish | CMS dapat mengirim perubahan status publish ke backend. | Status konten berhasil diperbarui dan siap digunakan oleh website publik. | Passed |

Secara umum, integrasi CMS dengan backend berjalan dengan baik pada environment development. API dapat diakses oleh CMS sesuai kebutuhan fitur utama, dan tidak ditemukan kendala major pada proses integrasi.

# 7. Hasil Pengujian

| ID | Fitur | Actual Result | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| SIT-CMS-001 | Login & Authentication | Login berhasil dan hak akses menu mengikuti role user. | Passed |
| SIT-CMS-002 | Dashboard | Dashboard dapat dibuka dan data ringkasan tampil. | Passed |
| SIT-CMS-003 | CRUD Data | Data dapat ditambah, diubah, dan dibaca kembali. | Passed |
| SIT-CMS-004 | CRUD Data | Data dapat dihapus/nonaktifkan sesuai mekanisme modul. | Passed |
| SIT-CMS-005 | Upload File/Gambar | File/gambar dapat diupload dan digunakan pada konten. | Passed |
| SIT-CMS-006 | Publish Content | Status publish tersimpan dan konten siap diproses ke website publik. | Passed |
| SIT-CMS-007 | Relasi Data/Module | Relasi antar kategori, konten, file, dan section berjalan konsisten. | Passed |
| SIT-CMS-008 | Role & Permission | Akses user mengikuti permission yang diberikan. | Passed |
| SIT-CMS-009 | Integrasi Database | Data tersimpan dan terbaca kembali secara konsisten. | Passed |
| SIT-CMS-010 | Log Activity | Aktivitas utama user tercatat sebagai evidence perubahan. | Passed |

Deskripsi gambar: Pesan berhasil Login, Pesan berhasil Update data, Halaman Log Activity.

# 8. Kendala Minor

| Kategori | Catatan | Status |
| --- | --- | --- |
| Kendala Mayor | Tidak ditemukan kendala mayor yang menghambat integrasi fitur utama CMS. | Passed |
| Catatan Minor | Beberapa validasi tampilan pesan error, konsistensi label, atau ukuran file upload dapat disesuaikan bila diperlukan. | Minor Issue |
| Improvement | Monitoring data, audit log, dan konsistensi status publish disarankan tetap dilakukan saat proses operasional berjalan. | Minor Issue |

Ringkasan Kendala Tidak terdapat kendala integrasi yang bersifat blocking. Catatan minor bersifat improvement dan tidak menghambat penerimaan hasil SIT secara umum.

# 9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian integrasi, fitur utama CMS telah berjalan dengan baik dan saling terhubung sesuai kebutuhan dasar pengelolaan konten website. Proses login, dashboard, CRUD data, upload file/gambar, publish content, relasi antar data, dan integrasi database dinyatakan berfungsi secara umum.

Dengan status pengujian mayoritas Passed dan tidak ditemukannya kendala blocking, CMS dapat dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap validasi berikutnya, seperti UAT, review konten, atau persiapan deployment sesuai prosedur project.